询 价 函

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：宁波图书馆永丰馆修缮提升工程（四层基础修缮） | | | |
| 询价单位：宁波图书馆 | | | |
| 乙方联系人员 |  | 甲方询价人员 | 周爱武 18892656929 |
| 询价项目情况 | 1．面积约600平米，层高约4米；  2．原墙体及室内书柜、服务台拆除；  3. 原塑钢窗及窗框9扇拆除，改装铝合金窗；  4. 原集成吊顶和石膏顶拆除，顶面刷涂料；  5. 空调、消防、监控、门禁、照明等电气线路铺设，插座、开关安装到位；  6. 原复合地板拆除重铺；  7．顶面铝合金方通，安装条形灯；  8．内墙面乳胶漆粉刷；  7. 出入口原木门及门框改装玻璃门；  9．垃圾清运；  10．施工地点为永丰路135号（宁波图书馆永丰馆四楼），欢迎现场踏勘，现场联系人：陈老师13586689810。 | | |
| 项目实施期限 | 2023年7月 20日—2023年8月 31日 共42日历天 | | |
| 报价截止时间  报价送至地点 | 时间：2023年7月16日 下午5:00  地点：宁波图书馆新馆（宁穿路2100号） | | |
| 报价要求 | 1. 纸质盖章报价文件(含品牌、单价、总价、工期)； 2. 纸质盖章的营业执照、资质证明、单位介绍、业绩、施工方案； 3. 所有文件需密封。 | | |
| 工程报价 | 人民币： 大写：  另需按附件工程量清单表填写报价作为报价表，每页加盖公章。 | | |
| 付款要求 | 1. 合同生效7日内，支付合同价的40%作为工程预付款； 2. 工程竣工验收合格并提交竣工结算文件后支付工程款至合同价的80%； 3. 工程结算审核完成后，支付工程款至结算造价的97%； 4. 剩余3%尾款作为质量保修金，自验收合格2年后无息返还。 | | |
| 报价有效期 |  | | |
| 报价单位名称（盖章）：  法定代表人或委托代理人签字：  询价时间： 年 月 日 | | | |